MyAgendix

Roadmap de Produto

MVP 2  ·  MVP 3  ·  MVP 4

Versão 1.0  —  Abril 2026

# 1. Visão Geral do Roadmap

Este documento descreve as funcionalidades planejadas para os MVPs 2, 3 e 4 do MyAgendix, distribuídas com base em dependência técnica, valor de negócio e complexidade de implementação.

| MVP | Foco | Principais Entregas | Plano Alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 2 | Planos + Pagamento + Check-in | Infraestrutura Free/PRO · Cobrança por link externo · Check-in do paciente · Dashboard avançado | Free + PRO |
| MVP 3 | CRM + Gamificação | CRM com segmentação · Ranking de pacientes · Pontuação automática · Benefícios por nível | PRO |
| MVP 4 | IA + Campanhas Avançadas | Assistente de IA · Campanhas automáticas · Motor de retenção · Notificações inteligentes | PRO |

⚠ Nota sobre Pagamentos O MyAgendix não processa pagamentos diretamente. A cobrança antecipada funciona enviando ao paciente um link para a página de pagamento externa da própria clínica (ex: Mercado Pago, PagSeguro, link PIX). O sistema apenas registra e controla o status do pagamento (pendente / pago), com confirmação manual pelo gestor da clínica.

MVP 2 — Planos + Pagamento + Check-in Infraestrutura de monetização e engajamento inicial do paciente

O MVP 2 estabelece a base comercial do produto: diferenciação entre planos Free e PRO, cobrança antecipada via link externo e check-in do paciente. São funcionalidades de alto impacto para conversão e retenção, com complexidade técnica gerenciável.

## 2.1 Infraestrutura de Planos (Free × PRO)

Base técnica necessária para toda a estratégia de monetização. Sem ela, as demais funcionalidades Premium não podem ser controladas.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Campo plan no tenant | Free + PRO | Campo plan (FREE ¦ PRO) no schema do tenant, gerenciado pelo Super Admin |
| Guard de plano no backend | Free + PRO | Middleware que verifica o plano do tenant antes de liberar rotas Premium |
| Limite de profissionais | Gratuito | Bloqueia cadastro acima de 2 profissionais no plano Free com mensagem de upgrade |
| Limite de pacientes | Gratuito | Bloqueia cadastro acima de 500 pacientes no plano Free com mensagem de upgrade |
| Banner de upgrade no painel | Gratuito | Exibe mensagem contextual quando a clínica tenta acessar funcionalidade PRO |
| Ativação do plano PRO | Super Admin | Super Admin ativa/desativa plano PRO por tenant no painel administrativo |

## 2.2 Cobrança Antecipada por Link Externo (PRO)

A clínica cadastra a URL do seu sistema de pagamento externo (Mercado Pago, PagSeguro, PIX, etc.). O MyAgendix envia esse link ao paciente e controla o status — sem processar o pagamento.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Configuração de pagamento | PRO | Gestor cadastra: URL de pagamento externo, valor, prazo, mensagem padrão ao paciente |
| Ativação por situação | PRO | Liga/desliga cobrança separadamente para: primeira consulta e confirmação de lista de espera |
| Envio de link ao paciente | PRO | Sistema envia a URL de pagamento cadastrada junto com a mensagem da clínica (via notificação) |
| Status de pagamento | PRO | Campo payment_status no agendamento: PENDING ¦ PAID ¦ EXPIRED. Confirmação manual pelo gestor |
| Confirmação manual | PRO | Botão "Marcar como pago" na tela de agendamentos. Gestor confirma após ver o recibo |
| Expiração automática | PRO | Se o gestor não confirmar dentro do prazo definido, o agendamento é cancelado automaticamente |
| Fluxo lista de espera | PRO | Quando vaga liberada: sistema notifica paciente da lista + envia link de pagamento. Próximo da fila é acionado se prazo expirar |

## 2.3 Check-in e Avaliação do Paciente (Free + PRO)

Funcionalidades de engajamento que beneficiam ambos os planos e preparam a base para a gamificação do MVP 3.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Botão "Cheguei" | Free + PRO | Paciente clica na página pública ou link enviado. Sistema muda status para PATIENT_PRESENT e notifica recepção |
| Avaliação pós-atendimento | Free + PRO | Após consulta concluída, sistema envia link para o paciente avaliar (1–5 estrelas + comentário opcional) |
| Visualização de avaliações | Free + PRO | Gestor vê avaliações por profissional no painel interno |

## 2.4 Dashboard Avançado (PRO)

Métricas que mostram o valor do sistema para o gestor — e que incentivam o upgrade ao exibir dados parciais no plano Free.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação da agenda | PRO | Percentual de horários preenchidos vs disponíveis por período |
| Taxa de faltas | PRO | Percentual de no-shows e cancelamentos tardios |
| Pacientes recorrentes | PRO | Quantos pacientes retornaram no período |
| Procedimentos mais realizados | PRO | Ranking de procedimentos por volume de agendamentos |
| Faturamento estimado | PRO | Soma dos valores de procedimentos (baseado no valor cadastrado) |

MVP 3 — CRM Inteligente + Gamificação Sistema de fidelização automático e inteligência de relacionamento com o paciente

O MVP 3 transforma o MyAgendix de um sistema de agenda em uma plataforma de crescimento para a clínica. O CRM e a gamificação são os principais diferenciais competitivos do produto — praticamente inexistentes em soluções similares no mercado.

💡 Posicionamento de marketing sugerido: "CRM Inteligente de Fidelização" ou "Sistema de fidelidade automático para sua clínica." — Recurso exclusivo Plano PRO.

## 3.1 CRM de Pacientes (PRO)

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Segmentação de pacientes | PRO | Filtros avançados: frequência, último atendimento, procedimento realizado, faixa de pontuação |
| Identificação de inativos | PRO | Sistema lista automaticamente pacientes sem agendamento há X dias (configurável) |
| Histórico comportamental | PRO | Linha do tempo do paciente: consultas, avaliações, check-ins, pontuações, campanhas recebidas |
| Classificação de valor | PRO | Score calculado por frequência + recência + ticket médio estimado |
| Tag manual de pacientes | PRO | Gestor pode aplicar tags personalizadas: VIP, Indicou, Em Tratamento, etc. |

## 3.2 Gamificação — Ranking de Pacientes (PRO)

| Nível | Pontos Mín. | Benefício Padrão |
| --- | --- | --- |
| ⭐ Starter | 0 | Incentivo inicial |
| 🥈 Silver | 50 | Acesso a campanhas |
| 🔴 Rubi | 150 | Pontos extras |
| 🥇 Gold | 300 | Prioridade na agenda |
| 💎 Platinum | 600 | Desconto especial |

| Ação do Paciente | Pontos |
| --- | --- |
| Comparecer à consulta | +10 pts |
| Realizar novo agendamento | +8 pts |
| Confirmar consulta antecipadamente | +5 pts |
| Avaliar atendimento | +4 pts |
| Chegar no horário (check-in) | +3 pts |
| Participar de campanha | +6 pts |
| Indicar novo paciente | +20 pts |
| Falta sem aviso | −10 pts |
| Cancelamento tardio | −5 pts |
| No-show | −15 pts |

| Entrega Técnica | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Pontuação automática | PRO | Engine que atribui/debita pontos com base em eventos (agendamento, check-in, avaliação, falta) |
| Cálculo de nível | PRO | Nível recalculado automaticamente após cada evento de pontuação |
| Benefícios configuráveis | PRO | Gestor define os benefícios por nível: texto, tipo (desconto, prioridade, brinde) |
| Prioridade na lista de espera | PRO | Pacientes Gold e Platinum sobem na fila de espera automaticamente |
| Exibição no perfil do paciente | PRO | Gestor vê nível e pontuação na ficha do paciente dentro do painel |
| Notificação de subida de nível | PRO | Paciente recebe mensagem automática ao atingir novo nível |

MVP 4 — IA + Campanhas Automáticas + Retenção Automação inteligente e assistente de IA para crescimento contínuo da clínica

O MVP 4 eleva o produto ao nível de plataforma de crescimento autônomo. Campanhas automáticas, motor de retenção e assistente de IA transformam o MyAgendix em um agente ativo na agenda da clínica — não apenas um sistema passivo de marcação.

## 4.1 Motor de Retenção Automática (PRO)

O sistema identifica proativamente pacientes que precisam retornar e age sem intervenção manual.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Regras de retorno por procedimento | PRO | Gestor define: "botox → retorno em 4 meses", "limpeza → retorno em 60 dias" |
| Alerta de pacientes a vencer | PRO | Dashboard mostra lista de pacientes com retorno previsto nos próximos X dias |
| Mensagem automática de retorno | PRO | Sistema envia mensagem personalizada: "Você fez botox há 4 meses. Quer agendar manutenção?" |
| Sequência de follow-up | PRO | Se não agendar após 1ª mensagem, envia lembrete em X dias (configurável) |

## 4.2 Campanhas Automáticas (PRO)

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Campanha para inativos | PRO | Disparo automático para pacientes sem agendamento há X dias com mensagem configurável |
| Campanha por nível de ranking | PRO | Ex: "Você é Platinum — 15% de desconto no próximo procedimento" |
| Campanha sazonal | PRO | Gestor programa campanhas por data: Dia das Mães, Verão, Black Friday |
| Campanha de aniversário | PRO | Mensagem automática no aniversário do paciente com oferta opcional |
| Segmentação por procedimento | PRO | Campanha direcionada a quem fez um procedimento específico |
| Painel de campanhas | PRO | Gestor cria, agenda, pausa e visualiza resultados (enviadas, agendadas, taxa de conversão) |

## 4.3 Assistente de IA (PRO)

Integração com modelo de linguagem para automatizar comunicação com pacientes e apoiar o gestor.

| Entrega | Plano | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Resposta automática ao paciente | PRO | IA responde dúvidas sobre procedimentos, horários disponíveis e endereço via chat/WhatsApp |
| Sugestão de horários | PRO | IA sugere o melhor horário para o paciente com base no histórico e preferências |
| Explicação de procedimentos | PRO | Paciente pergunta sobre um procedimento e a IA responde com base no cadastro da clínica |
| Resumo de agenda do dia | PRO | IA gera briefing diário para o profissional: pacientes do dia, observações, histórico relevante |
| Sugestão de campanhas | PRO | IA analisa dados do CRM e sugere campanhas ao gestor com base no comportamento dos pacientes |

# 5. Tabela Comparativa — Gratuito × PRO

Visão consolidada de todas as funcionalidades dos 4 MVPs distribuídas por plano.

MVP 1 — Base (atual)

| Funcionalidade | Gratuito | PRO | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Agenda digital (diária/semanal) | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Agendamento online (página pública) | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Cadastro de profissionais | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Cadastro de pacientes | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Cadastro de procedimentos | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Lista de espera | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Notificações automáticas básicas | ✔ | ✔ | MVP 1 |
| Controle de status de agendamento | ✔ | ✔ | MVP 1 |

MVP 2 — Planos + Pagamento + Check-in

| Funcionalidade | Gratuito | PRO | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite: até 2 profissionais | ✔ | — | MVP 2 |
| Limite: até 500 pacientes | ✔ | — | MVP 2 |
| Profissionais ilimitados | — | ✔ | MVP 2 |
| Pacientes ilimitados | — | ✔ | MVP 2 |
| Cobrança antecipada (link externo) | — | ✔ | MVP 2 |
| Status de pagamento (pago/pendente) | — | ✔ | MVP 2 |
| Check-in "Cheguei" do paciente | ✔ | ✔ | MVP 2 |
| Avaliação pós-atendimento | ✔ | ✔ | MVP 2 |
| Dashboard avançado de métricas | — | ✔ | MVP 2 |

MVP 3 — CRM + Gamificação

| Funcionalidade | Gratuito | PRO | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Segmentação de pacientes (CRM) | — | ✔ | MVP 3 |
| Identificação de pacientes inativos | — | ✔ | MVP 3 |
| Histórico comportamental completo | — | ✔ | MVP 3 |
| Ranking de pacientes (Platinum→Gold) | — | ✔ | MVP 3 |
| Pontuação automática por ação | — | ✔ | MVP 3 |
| Benefícios automáticos por nível | — | ✔ | MVP 3 |
| Prioridade na fila por ranking | — | ✔ | MVP 3 |
| Notificação de subida de nível | — | ✔ | MVP 3 |

MVP 4 — IA + Campanhas

| Funcionalidade | Gratuito | PRO | MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de retenção automática | — | ✔ | MVP 4 |
| Campanhas para inativos | — | ✔ | MVP 4 |
| Campanhas por nível de ranking | — | ✔ | MVP 4 |
| Campanhas sazonais e aniversário | — | ✔ | MVP 4 |
| Assistente de IA para pacientes | — | ✔ | MVP 4 |
| Resumo diário de agenda por IA | — | ✔ | MVP 4 |
| Sugestão de campanhas por IA | — | ✔ | MVP 4 |

MyAgendix — "A agenda que faz sua clínica crescer"

Este documento é um artefato vivo — revise e atualize conforme o produto evolui.